Week: [4]

Sprint: [sprint 1]

Standup 1 - [29-09-26]

[Shivesh]

- Gedaan: begonnen met onderzoeken hoe je een zoekbalk moet maken.

- Te doen: het uitvoeren van de zoekbalk

- Blokkades: moet wachten met uitvoeren tot Tygo klaar is met User Story 1.

[Kadir]

- Gedaan: alvast onderzoeken hoe hij een call to action kan maken en wat het is.

- Te doen: uitvoeren van de call to action.

- Blokkades: moet wachten met uitvoeren tot Tygo klaar is met User Story 1.

[tygo]

- Gedaan: begonnen met User Story 1 en alvast geprobeerd alles in de HTML te krijgen.

- Te doen: alles stylen en nog goed inrichten

- Blokkades: soms code fout

Week: [5]

Sprint: [sprint 1]

Standup 2 - [8-10-26]

[Shivesh]

- Gedaan: ben begonnen met user story 4

- Te doen:  het afmaken en stylen van user story 4

- Blokkades:  soms code fout

[Kadir]

- Gedaan: user story 2 samen met tygo afgemaakt.

- Te doen: helpen met user story 4  en de sprint voorbereiden.

- Blokkades: moet wachten  tot Tygo klaar is met User Story 3.

[tygo]

- Gedaan: user story 1 en samen met kadir user story 2 afgemaakt

- Te doen: user story 3 nog beetje afmaken

- Blokkades: soms code fout